# Báo Cáo Hậu Kiểm (Postmortem) Sự Cố SEV-0 Quốc Khánh 02/09 (INC-2026-0902): Bão Kết Nối PgBouncer

v1 nghi ngờ nhầm lỗi DNS nội bộ đã bị bác bỏ; v2 được phê duyệt xác nhận nguyên nhân gốc là dùng chung pool PgBouncer giữa luồng xác thực và báo cáo nặng.

| Document ID | DOC-CLDINC-RCA-002 | Project | CLD-INC |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Type | TECHNICAL_SPECIFICATION | Snapshot Status | APPROVED |
| Owner | CLD-U08 | Displayed Version | v2 (APPROVED) |
| Organization | ORG-CLD | Synthetic Scope | 100% Synthetic Benchmark |

# Diễn Biến & Leo Thang Ca Trực Ngày Lễ 02/09

Lúc 09:12+07:00 ngày 02/09/2026, bot CLD-BOT-HEARTBEAT phát hiện mất nhịp dịch vụ xác thực. Do mưa bão làm đứt cáp quang nhà riêng của Primary On-Call CLD-U07 (DIS-CLD-STORM-01), hệ thống tự động leo thang sang Secondary On-Call CLD-U08 lúc 09:17+07:00.

# Phân Biệt Giảm Nhẹ Tạm Thời vs Khắc Phục Nguyên Nhân Gốc

Giảm nhẹ tạm thời (Temporary Workaround — task CLDINC-9): CLD-U08 ngắt các truy vấn báo cáo treo, điều hướng tạm sang read-replica và shelve cảnh báo trùng 120 phút để khôi phục đăng nhập lúc 09:46+07:00.

Khắc phục triệt để (Permanent Root-Cause Fix — task CLDINF-19): Tách riêng auth_pool và reporting_pool trên PgBouncer kèm áp ngưỡng statement_timeout=3000ms cho luồng xác thực.

# Bảng Tham Chiếu / Specification Matrix

| Hạng Mục | Mã Thực Thi | Tính Chất Kỹ Thuật |
| --- | --- | --- |
| Chuyển hướng read-replica & shelve 120 phút | CLDINC-9 (Task Note workaround) | Giảm nhẹ tạm thời — KHÔNG phải bản sửa gốc |
| Tách auth_pool PgBouncer & áp statement_timeout=3000ms | CLDINF-19 + DOC-CLDINF-DB-002 v2 | Khắc phục triệt để nguyên nhân gốc |