# Biên Bản Tổng Hợp Kết Quả Nghiệm Thu UAT Cổng Phase 5 & Danh Sách Điểm Mở Còn Lại

Xác nhận đóng lỗi nghiêm trọng hủy phép nửa ngày; ghi nhận 02 điểm chặn kỹ thuật đang xử lý trước đợt Dry-Run Cutover cuối.

| Document ID | DOC-NVDMG-UAT-004 | Project | NOVA-DMG |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Type | TECHNICAL_SPECIFICATION | Snapshot Status | APPROVED |
| Owner | NV-U15 | Displayed Version | v1 (APPROVED) |
| Organization | ORG-NOVA | Synthetic Scope | 100% Synthetic Benchmark |

# Tóm Tắt Kết Quả Cổng UAT

Đã khắc phục và nghiệm thu lại thành công lỗi hoàn phép nửa ngày (NVLEV-19 / NVLEV-24).

Còn mở task NVDMG-25 ở trạng thái BLOCKED do chờ phòng C&B Minh Phát gửi bảng chốt 7 hồ sơ nghỉ thai sản chuyển tiếp.